## Slide 1
Simulación de una reunión de Sprint Planning
Ajo-olnaj
Manuel David Castro Blanco
Bryan Maximiliano Dzul Perez
Pablo Leonel Salomon Campos
Gerardo Alexander Díaz León

## Slide 2
Stack Tecnológico
Sprint Goal
Laravel 12 · PHP 8.2 · PostgreSQL · Docker Sail · Alpine.js
Completar Fase 1 y Flujo 2 del sistema de gestión.
Duración
Capacidad
2 semanas · 10 días hábiles · 4 desarrolladores
40 Story Points totales — 4 devs × 10 SP c/u
Equipo de Desarrollo
Equipo de Desarrollo · Universidad
Sprint Planning
Ajoolnaj · Sistema de Gestión Institucional (Albergue) - David - Maximiliano - Salomon - Alexander

## Slide 3
Presentación del Proyecto
Product Backlog
Contexto del proyecto Ajoolnaj, objetivos del albergue y estado actual del desarrollo
10 funcionalidades priorizadas por valor de negocio y dependencias técnicas
Planificación del Sprint
Story Points — Justificación
Estrategia Git y Conflictos
Definición del Sprint 1, selección de ítems del backlog y asignación de responsables
Estimación técnica con criterios de complejidad, riesgo, trabajo e incertidumbre
Flujo GitFlow, ramas por desarrollador, convenciones y manejo de conflictos de merge
Agenda del Sprint Planning
Sesión de planificación del proyecto Ajoolnaj · Sistema de Gestión Institucional

## Slide 4
Ajoolnaj — ¿Qué estamos construyendo?
Contexto del proyecto, objetivos y stack tecnológico del Sistema de Gestión Institucional
Problema
Gestión manual y descentralizada de albergues: registros en papel, sin trazabilidad ni reportes centralizados.
Solución
Plataforma web integral que unifica procesos, centraliza datos y automatiza reportes institucionales.
Usuario Objetivo
Personal del albergue: Trabajo Social, Psicología, Enfermería, Administración y Dirección.
Stack Tecnológico
Laravel 12, PHP 8.2, PostgreSQL 12, Alpine.js, Tailwind CSS, Docker Sail.

## Slide 5
Fase 1 — Núcleo, Autenticación y Capa RBAC
Dejar lista la base lógica del sistema: convención de modularidad, autenticación (Breeze ya instalado) restringida, y la capa de Roles y Permisos propia
Fase 5 — Estancias, Camas, Permanencia y Bitácora
Objetivo: Modelar el ciclo de estancia (ingreso → cama → permanencia) y la bitácora diaria de atención/servicios. Incorpora nuevos requerimientos de operación del albergue:
Fase 7 — Evaluaciones, Alertas de Permanencia y Egreso
Objetivo: Cerrar el Flujo 1: evaluación periódica de continuidad con dictamen de las 3 áreas, alertas persistentes antes del fin de periodo, y el egreso (acta + informe + cierre). Incorpora nuevos requerimientos: La ficha de egreso sigue siendo exclusiva de Trabajo Social (trabajo_social).
Estado Actual del Desarrollo
Avance general del proyecto · 9 fases identificadas
Fase 2 — Catálogos y Datos Maestros
Poblar y exponer todos los catálogos de los que dependen los módulos operativos. Sin catálogos consistentes, ningún formulario de expediente/clínico/inventario funciona. Es la segunda capa de la base lógica.
Fase 3 — Empleados y Usuarios del Sistema
Objetivo: Permitir que el Superadmin (admin) dé de alta empleados y les genere una cuenta de acceso (users) con su rol.
Fase 4 — Personas Usuarias, Expedientes y Admisión
Objetivo: Implementar el Flujo 1 (inicio): apertura de expediente por cualquier empleado, captura de datos personales y admisión.
Fase 6 — Módulo Clínico y Diagnóstico Multidisciplinario
Objetivo: Implementar el Diagnóstico Multidisciplinario del Flujo 1: las áreas de Psicología, Trabajo Social y Enfermería acceden a la estancia para redactar diagnósticos, valoraciones, planes y notas. Es el módulo con autorización más fina (por área).
Fase 8 — Gestión Interna: Inventarios, Operación y Sistema
Objetivo: Implementar el Flujo 2 (Gestión Interna): medicamentos, insumos, papelería/limpieza (inventarios con lotes y movimientos), checklists/inspecciones, y la capa transversal de auditoría, documentos y notificaciones.

## Slide 6
Rutas
Roles
Domain /Models
Domain /Services
Controllers
Policies Gates
Lógica de presentación y validación. Orquesta servicios de dominio.
Gates y Policies por recurso. Control granular de acceso por rol.
Entidades del dominio. Relaciones Eloquent ORM sobre PostgreSQL 12.
Lógica de negocio desacoplada. Servicios reutilizables entre módulos.
Enrutamiento HTTP por módulo funcional. Middleware de autenticación y permisos.
Roles: Admin, Trabajo Social, Psicología, Médico, Cocina, Seguridad, Dirección.
Arquitectura — Domain-Driven Design
Estructura en capas del sistema Ajoolnaj · Sistema de Gestión Institucional

## Slide 7
Alexander
Max
Integración (DEV)
David
Salomón
Branch: feature/alexander
Rol: QA / Testing / Frontend
Realiza pruebas al sistema para detectar errores, validar funcionalidades y asegurar la calidad del software.
Branch: feature/max
Rol: Backend Dev
Desarrolla la lógica interna del sistema, manejo de servidores, APIs, autenticación y comunicación con la base de datos.
Branch: DEV
Rol: Tech Lead
Integración continua, revisión de PRs y merge final
Branch: feature/david
Rol: Product Owner / Analista / Backend
Define los requisitos y necesidades del sistema, organiza funcionalidades y sirve como enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo.
Branch: feature/salomon
Rol: UI/UX Designer / Frontend
Desarrolla la parte visual e interactiva del sistema que utiliza el usuario, conectando el diseño con las funcionalidades.
Equipo de Desarrollo
Ajoolnaj · Sistema de Gestión Institucional — Roles, ramas Git y responsabilidades del equipo

## Slide 8
#1 — Alta
CRUD Inventarios
Depende: Modelos base, roles.
Alta Prioridad
#2 — Alta
#3 — Media
#4 — Baja
Requisiciones en campo de texto
Depende: Inventarios
Alta Prioridad
Inspecciones por Turno
Depende: Usuarios, Roles
Media Prioridad
Vista Móvil Responsiva
Depende: Vistas base
Baja Prioridad
Product Backlog
Priorizadas por valor de negocio y dependencias técnicas

## Slide 9
Justificación Técnica de Prioridades
Criterios técnicos y de negocio que determinan el orden de implementación del backlog
Alta Prioridad
Dependencias en cadena que bloquean otras funcionalidades. Impacto operativo directo en el flujo diario del albergue.
Media Prioridad
Valor añadido significativo y reducción de deuda técnica. No bloquean el flujo principal pero mejoran la eficiencia.
Baja Prioridad
Mejoras independientes orientadas a UX. Sin dependencias críticas, pueden implementarse en sprints posteriores.
Criterios de
Evaluación
Complejidad técnica, riesgo de integración, valor de negocio y dependencias entre módulos del sistema.

## Slide 10
Duración
Equipo
Capacidad
Sprint Goal
2 semanas
(10 días hábiles)
4 desarrolladores
asignados al sprint master
40 SP totales
(4 devs × 10 SP c/u)
Fase 1 operativa
Flujo 2 completado
Sprint 1 — Objetivo
Sistema de Gestión Institucional Ajoolnaj

## Slide 11
CRUD Inventarios
Requisiciones Multirenglón
Responsable: Alexander · Story Points: 8 SP · Estado: Pendiente
Responsable: David · Story Points: 5 SP · Estado: Pendiente
Inspecciones por Turno
Gestión de Usuarios
Reportes Básicos
Responsable: Max · Story Points: 5 SP · Estado: Pendiente
Responsable: Salomón · Story Points: 5 SP · Estado: Pendiente
Responsable: Alexander · Story Points: 4 SP · Estado: Pendiente · Total Sprint: 27 SP — Capacidad: 67.5%
Sprint Backlog
Funcionalidades Seleccionadas · Total: 27 SP · 67.5% capacidad

## Slide 12
Justificación
CRUD Inventarios
(8 SP)
Análisis técnico de complejidad y estimación de esfuerzo basado en criterios ágiles
COMPLEJIDAD — 8
Relaciones entre 6 tablas (inventario, categoría, ubicación, movimiento, usuario, albergue). Lógica de validación de stock mínimo y máximo con triggers en PostgreSQL.
TRABAJO — 8
8 endpoints, 4 vistas Blade con tail, migraciones, seeders, policies, FormRequests, Resource Controllers y pruebas unitarias básicas.
RIESGO — 6
Integridad referencial crítica en el stock. Requiere políticas RBAC específicas por rol de usuario.
Total Story Points
27 SP asignados en Sprint 1 · Capacidad del equipo: 40 SP · Utilización: 67.5%
INCERTIDUMBRE — 5
Reglas de negocio del albergue aún en validación con el cliente. Posibles cambios en flujo de requisiciones que afectan el modelo.

## Slide 13
Justificación — Requisiciones TEXT-AREA (5 SP)
Análisis de puntos de historia basado en cuatro dimensiones de estimación ágil
COMPLEJIDAD
Nivel 5 — Lógica de múltiples TEXTAREA con validaciones encadenadas por ID y cálculo dinámico de totales por categoría presupuestal.
INCERTIDUMBRE
Nivel 3 — Requisitos funcionales bien definidos por el Product Owner, aunque la integración con el módulo de inventarios introduce variabilidad menor.
RIESGO
Nivel 3 — Riesgo controlado. Dependencia directa con CRUD de Inventarios (8 SP) ya planificado. Posible retraso si el módulo base no se estabiliza a tiempo.
TRABAJO
Nivel 6 — Implementación de formularios dinámicos, controladores con lógica de negocio, vistas Blade con Alpine.js y políticas Role-Based Access Control por rol de usuario.
Total Estimado
5 Story Points — Funcionalidad de complejidad media-baja con dependencia técnica en Inventarios. Prioridad Media en el Sprint Backlog. Responsable: David.

## Slide 14
Justificación —
Inspecciones
por Turno
(5 SP)
Análisis técnico de complejidad, riesgo, trabajo e incertidumbre para la funcionalidad de inspecciones por turno
COMPLEJIDAD
Valor: 5 — Lógica de turnos rotativos con validación de horarios, asignación dinámica de personal y registro histórico por turno
INCERTIDUMBRE
Valor: 2 — Requisitos de inspección bien definidos por el cliente, flujo de trabajo estable y casos de uso documentados
TRABAJO
Valor: 6 — Desarrollo de formularios de inspección, vistas por turno, reportes de hallazgos y notificaciones al supervisor
RIESGO
Valor: 2 — Bajo riesgo técnico, sin integraciones externas complejas; depende únicamente del módulo de personal existente
TOTAL SP
5 Story Points — Funcionalidad de complejidad media-baja con trabajo moderado, riesgo mínimo e incertidumbre controlada en Sprint 1

## Slide 15
Rama main
Código estable y productivo. Solo recibe merges desde DEV tras revisión y aprobación del equipo.
Rama DEVELOP
Integración continua del equipo. Todas las feature branches se fusionan aquí antes de pasar a main.
Ramas feature/*
Cada desarrollador trabaja en su propia rama: feature/nombre. Se crea desde DEV y se fusiona de vuelta a DEV.
Convenciones de Commit
feat: nueva función
fix: corrección de bug
refactor: mejora de código
docs: documentación
chore: tareas de mantenimiento
Reglas de Branch
• No push directo a main
• PR obligatorio para merge a DEV
• Revisión mínima de 1 miembro
• Tests deben pasar antes del merge
Estrategia Git — Flujo de Trabajo
Ramas principales, convenciones de commit y reglas de integración del proyecto Ajoolnaj

## Slide 16
Pull Request
Review
Abrir PR hacia DEV con descripción clara de cambios y revisores asignados.
Revisión de código por pares, aprobación y comentarios resueltos.
Code
Commit
Escribir código limpio en rama feature/* siguiendo estándares del proyecto.
Confirmar cambios con mensajes descriptivos: feat:, fix:, chore:.
Push
Subir la rama al repositorio remoto en GitHub/GitLab.
Flujo de Integración Continua
Proceso paso a paso para integrar cambios de forma segura y continua.

## Slide 17
Manejo de Conflictos de Merge
Estrategias para identificar, resolver y prevenir conflictos en el flujo de trabajo Git del equipo
¿Qué es un conflicto?
Ocurre cuando dos ramas modifican las mismas líneas de código y Git no puede fusionarlas automáticamente.
Resolución paso a paso
  git fetch + merge
  Identificar marcadores.
  Editar y conservar cambios correctos
  git add + commit
Estrategias Preventivas
Sincronizar con DEV diariamente. Ramas cortas y enfocadas. Revisar PRs antes de mergear a DEV.
Convenciones de Commits
Usar prefijos: feat:, fix:, refactor:, docs:. Mensajes claros y descriptivos en español para trazabilidad.

## Slide 18
Sprint 1 (Actual)
Completar Sprint 1 · 2 semanas · 27 SP
Sprint 2
Sprint 2 - 2 semanas · 20 SP estimados
Avance Actual
25% del proyecto completado al inicio del Sprint 1.
Meta Final
50% completado al finalizar Sprint 1 y Sprint 2.
Deuda Técnica + Testing
1 semana · Indexación FK, pruebas y documentación
Roadmap — Próximos Pasos
Ajoolnaj · Sprint Planning 1